**LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN PERISIAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | : | **Tajuk Projek** | **Sistem Pengiraan Gaji Bulanan Pekerja** |
| 2. | : | **Objektif Projek** | **1.Untuk memudahkan kerani mengira jumlah gaji bulanan pekerja**  **2.Untuk menjimatkan masa proses pengiraan/penjumlahan gaji bulanan pekerja** |
| 3. | : | **Cadangan Mula/Akhir** | **Minggu 1-4** |
| 4. | : | **Sebenar Mula/Akhir** | **Minggu 1-4** |
| 5. | : | **Laporan Projek** | **Sistem berfungsi dan berjalan dengan lancer mengikut perancangan yang dirancang/ditetapkan.** |
| 6. | : | **Carta Aktiviti Projek (Carta Gantt)** | **1.Perancangan**  **2.Analisis**  **3.Reka Bentuk Sistem**  **4.Perlaksanaan**  **5.Penyelenggaraan** |

*Dicadangkan oleh;*

(Ketua Projek)  **\_\_\_\_\_**

**TARIKH**:

# Disahkan by :-

(Ketua Program)

**TARIKH**

|  |
| --- |
| 1.1 Ringkasan projek (sebarang laporan, carta / rajah / gambar berkaitan sebagai lampiran |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Isu & pelan tindakan untuk menyelesaikan masalah | | |
| Bil | Isu masalah | Pelan tindakan |
| 1 | Ralat masa larian | Menggunakan program yang bersesuaian untuk larikan coding |
| 2 | Ralat Sintaks | Detect ralat pada coding yang dihasilkan |
| 3 | Kurang kemahiran programming | Mempelajari dan mendapatkan kemahiran programming yang betul |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Pencapaian projek berdasarkan carta cantt | | | | | |
| Bil | Penerangan | Jadual asal | | Jadual sebenar | |
| Minggu | Tahun | Minggu | Tahun |
| 1. | Perancangan | 1-2 | 2018 | 1-2 | 2018 |
| 2. | Analisis | 1-2 | 2018 | 1-2 | 2018 |
| 3. | Reka Bentuk Sistem | 3-4 | 2018 | 3-4 | 2018 |
| 4. | Perlaksanaan | 3-4 | 2018 | 3-4 | 2018 |
| 5. | Penyelenggaraan | 3-4 | 2018 | 3-4 | 2018 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4 Peralatan baru / aset projek (jika ada) | | |
| Nama peralatan | Tarikh pembelian | Lokasi peralatan |
| Komputer | 10/14/2018 | Makmal Siber |
| Monitor | 10/14/2018 | Makmal Siber |
| Keyboard | 10/14/2018 | Makmal Siber |

|  |
| --- |
| Lampiran pengesahan pelanggan |
| Catatan pelanggan |
| Disahkan oleh  **Nama: Muhammad Akmal Alif Bin Md Azam**  **Jawatan: Senior Programmer**  **Unit/ sektor/ syarikat: Unit ICT**  **Tarikh: 10/14/2018** |